PomagaMY

Dokumentacja projektowa
Aplikacja mobilna do koordynacji współpracy
między wolontariuszami a organizacjami non-profit

Autor: [Imię i nazwisko]
Promotor: [Imię i nazwisko promotora]
Data: 11.06.2026

# Spis treści

1. Metodologia pracy

2. Stack technologiczny rozwiązania

3. Wykorzystywane narzędzia

4. Ryzyka projektowe i plan mitygacji

5. Harmonogram pracy (wykres Gantta)

6. Plan monitorowania jakości

7. Formatka scenariusza testowego

# 1. Metodologia pracy

Projekt PomagaMY realizowano metodą zwinne (Agile), z priorytetyzacją wymagań według MoSCoW (Must, Should, Could, Won't). Zakres MVP obejmował dwutygodniowy sprint skoncentrowany na głównym przepływie biznesowym: ogłoszenie → zgłoszenie → akceptacja → zakończenie zadania oraz minimalną administrację systemu.

## 1.1. Cykl pracy

| Etap | Opis | Artefakty |
| --- | --- | --- |
| Planowanie | Backlog MoSCoW, podział na Must/Should/Could | Tabela wymagań, Figma |
| Implementacja | Iteracyjny rozwój modułów mobile + Firebase | Kod w Git, reguły Firestore |
| Review | Przegląd na emulatorze / urządzeniu | Lista poprawek, screenshoty |
| Testy | Scenariusze manualne wg ról użytkowników | Formatki testowe (rozdz. 7) |
| Wdrożenie demo | Konfiguracja .env, publikacja reguł Firebase | APK debug, instrukcja README |

## 1.2. Definition of Done (DoD)

| Lp. | Kryterium ukończenia |
| --- | --- |
| D1 | Ścieżka: organizacja dodaje ogłoszenie → wolontariusz składa zgłoszenie → akceptacja → zamknięcie. |
| D2 | Administrator usuwa naruszające ogłoszenie i może zablokować konto. |
| D3 | Użytkownik widzi zmianę statusu zgłoszenia w aplikacji (powiadomienia in-app). |
| D4 | Landing WordPress kieruje do aplikacji i jest spójny z identyfikacją wizualną. |

# 2. Stack technologiczny rozwiązania

| Warstwa | Technologia | Zastosowanie w PomagaMY |
| --- | --- | --- |
| Frontend mobilny | React Native 0.81, Expo SDK 54, TypeScript | Aplikacja Android — UI, nawigacja, logika klienta |
| Frontend web | React 19, Vite, TypeScript | Uzupełniająca wersja webowa |
| Backend (BaaS) | Firebase Authentication | Rejestracja, logowanie, sesja JWT |
| Baza danych | Cloud Firestore (NoSQL) | Użytkownicy, ogłoszenia, zgłoszenia, organizacje, skargi |
| Pliki | Firebase Storage + REST (expo-file-system) | Awatary, statuty organizacji |
| Bezpieczeństwo | Firestore Rules, Storage Rules | Kontrola ról: wolontariusz, organizacja, admin |
| Stan aplikacji | React Context (PomagaMYContext) | Sesja, MVP, subskrypcje onSnapshot |
| Nawigacja | React Navigation 7 | Stack + bottom tabs, oddzielny flow admina |
| Landing | WordPress (motyw w repo) | Strona promocyjna projektu |
| Tryb demo | AsyncStorage + persystencja lokalna | Testy bez konfiguracji Firebase |

# 3. Wykorzystywane narzędzia

## 3.1. Development

| Narzędzie | Rola w projekcie |
| --- | --- |
| Cursor / VS Code | IDE, edycja kodu, asysta AI |
| Node.js + npm | Zależności, skrypty Expo |
| Expo CLI + dev client | Build natywny Android, Metro bundler |
| Android Studio + ADB | Emulator, debugowanie na urządzeniu |
| TypeScript | Typowanie statyczne, jakość kodu |
| Firebase Console | Auth, Firestore, Storage, reguły bezpieczeństwa |
| Git | Wersjonowanie kodu, historia zmian |
| PlantUML / python-pptx | Diagramy przepływu, prezentacja obrony |

## 3.2. Współpraca i zarządzanie

| Narzędzie | Rola w projekcie |
| --- | --- |
| GitHub / GitLab (repo) | Centralne repozytorium, backup kodu |
| Kanban (tablica zadań) | Wizualizacja postępu, limit WIP, identyfikacja wąskich gardeł |
| Figma | Projekt UI/UX, spójność ekranów |
| Word / Google Docs | Dokumentacja pracy dyplomowej, MoSCoW |
| Microsoft PowerPoint | Prezentacja na obronę |
| Komunikator (Teams / e-mail) | Konsultacje z promotorem, feedback |

# 4. Ryzyka projektowe i plan mitygacji

| Lp. | Ryzyko | Prawd. | Wpływ | Plan mitygacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Błędna konfiguracja Firebase (.env, reguły Firestore/Storage) | Średnie | Wysoki | Szablon .env.example; checklista publikacji reguł; testy na koncie deweloperskim |
| R2 | Przekroczenie zakresu MVP (scope creep) | Wysokie | Wysoki | Priorytetyzacja MoSCoW; funkcje Could/Won't poza sprintem |
| R3 | Problemy z emulatorem / buildem natywnym (offline ADB, moduły Expo) | Średnie | Średni | Dev build (expo run:android); dokumentacja troubleshooting w README |
| R4 | Niespójność trybu offline i chmurowego | Średnie | Średni | Wspólny interfejs PomagaMYContext; flaga useCloud; testy obu ścieżek |
| R5 | Opóźnienia w weryfikacji organizacji (proces admina) | Niskie | Średni | Status pending + baner w UI; visibleToVolunteers=false do zatwierdzenia |
| R6 | Naruszenie bezpieczeństwa danych (RODO, dostęp do statutów) | Niskie | Wysoki | Reguły Storage (owner + admin); minimalizacja danych; accountSuspended |
| R7 | Brak czasu na testy regresji przed obroną | Średnie | Wysoki | Plan testów (rozdz. 6); scenariusze per rola; rezerwa 2 tyg. w harmonogramie |
| R8 | Utrata danych / brak kopii repozytorium | Niskie | Wysoki | Regularne commity; zdalne repo; unikanie commitowania .env |

# 5. Harmonogram pracy (wykres Gantta)

Harmonogram fazowy projektu (14 tygodni). Symbol █ oznacza trwanie aktywności w danym tygodniu (T1–T14). Wykres można przenieść do Excela i sformatować jako klasyczny Gantt (wykres skumulowany słupkowy).

| Zadanie / faza | Odp. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza wymagań, MoSCoW, projekt architektury | A | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt UI (Figma) i prototyp nawigacji | A |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementacja auth, profil, kontekst aplikacji | A |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moduł ogłoszeń i zgłoszeń (wolontariusz + org.) | A |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| Integracja Firebase (Auth, Firestore, Storage) | A |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| Panel administratora, weryfikacja NGO, skargi | A |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |
| Landing WordPress + wersja web (uzupełniająca) | A |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |
| Testy, poprawki, reguły bezpieczeństwa | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |
| Dokumentacja, prezentacja, przygotowanie do obrony | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |

Kamienie milowe:

| Tydzień | Kamień milowy |
| --- | --- |
| T2 | Zatwierdzenie wymagań MoSCoW i architektury |
| T5 | Działający przepływ wolontariusz → zgłoszenie (tryb demo) |
| T9 | Integracja Firebase — pełna synchronizacja online |
| T11 | Panel admina + weryfikacja organizacji |
| T14 | Wersja do obrony + prezentacja |

# 6. Plan monitorowania jakości

## 6.1. Cele jakości

Celem monitorowania jakości jest zapewnienie zgodności implementacji z wymaganiami Must oraz wymaganiami niefunkcjonalnymi (bezpieczeństwo, język polski, kompatybilność Android 8+).

## 6.2. Metody kontroli jakości

| Metoda | Częstotliwość | Odpowiedzialny | Kryterium sukcesu |
| --- | --- | --- | --- |
| Przegląd kodu (self-review) | Po każdej większej funkcji | Developer | Brak błędów TypeScript, spójność z konwencją |
| Testy manualne scenariuszowe | Co sprint / przed release | Developer | 100% scenariuszy Must = OK |
| Walidacja reguł Firebase | Przed wdrożeniem demo | Developer | Odrzucone nieautoryzowane operacje |
| Test na emulatorze + urządzeniu | Co tydzień | Developer | Brak crashy na głównych ścieżkach |
| Konsultacja z promotorem | Co 2 tygodnie | Student + promotor | Zgodność z założeniami pracy |
| Definition of Done | Koniec iteracji | Zespół | Spełnienie kryteriów D1–D4 |

## 6.3. Metryki jakości

| Metryka | Cel | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Pokrycie scenariuszy Must | 100% | Checklista rozdz. 7 |
| Błędy krytyczne (blokujące) | 0 przed obroną | Rejestr testów |
| Czas reakcji UI (subiektywnie) | Płynna nawigacja | Test manualny |
| Zgodność UI z mockupem | ≥ 90% ekranów głównych | Porównanie z Figma |

# 7. Formatka scenariusza testowego

Poniższa formatka stosowana jest do dokumentowania testów manualnych. Wypełniono przykładowe scenariusze dla trzech ról użytkowników.

### Scenariusz TC-01

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC-01 |
| Moduł | Rejestracja i logowanie |
| Rola | Wolontariusz |
| Warunki wstępne | Aplikacja uruchomiona; brak konta o podanym e-mailu. |
| Kroki testowe | 1. Wybierz rejestrację → Wolontariusz. 2. Wypełnij formularz poprawnymi danymi. 3. Zaloguj się tym samym e-mail/hasłem. |
| Oczekiwany rezultat | Konto utworzone; użytkownik trafia do panelu wolontariusza; sesja utrzymana po restarcie. |
| Status | ☐ OK ☐ NOK |
| Tester / data | _______________ / __.__.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC-02

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC-02 |
| Moduł | Zgłoszenia |
| Rola | Wolontariusz |
| Warunki wstępne | Konto wolontariusza; istnieje aktywne ogłoszenie z visibleToVolunteers=true. |
| Kroki testowe | 1. Otwórz listę ogłoszeń. 2. Wejdź w szczegóły oferty. 3. Kliknij „Zgłoś się do zadania”. |
| Oczekiwany rezultat | Komunikat sukcesu; powiadomienie in-app; brak duplikatu aktywnego zgłoszenia. |
| Status | ☐ OK ☐ NOK |
| Tester / data | _______________ / __.__.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC-03

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC-03 |
| Moduł | Ogłoszenia i rekrutacja |
| Rola | Organizacja |
| Warunki wstępne | Konto organizacji (status approved); użytkownik zalogowany. |
| Kroki testowe | 1. Dodaj nowe ogłoszenie z formularza. 2. Otwórz listę zgłoszeń do ogłoszenia. 3. Zaakceptuj wolontariusza. 4. Zakończ zadanie. |
| Oczekiwany rezultat | Ogłoszenie widoczne dla wolontariuszy; status zgłoszenia: zaakceptowane → zakończone; ogłoszenie Zakończone gdy brak aktywnych. |
| Status | ☐ OK ☐ NOK |
| Tester / data | _______________ / __.__.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC-04

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC-04 |
| Moduł | Weryfikacja NGO |
| Rola | Administrator |
| Warunki wstępne | Konto admin; organizacja ze statusem pending w kolejce. |
| Kroki testowe | 1. Zaloguj się jako admin. 2. Otwórz szczegóły organizacji. 3. Zatwierdź organizację. |
| Oczekiwany rezultat | verificationStatus=approved; ogłoszenia organizacji mają visibleToVolunteers=true. |
| Status | ☐ OK ☐ NOK |
| Tester / data | _______________ / __.__.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC-05

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC-05 |
| Moduł | Bezpieczeństwo |
| Rola | Organizacja (pending) |
| Warunki wstępne | Organizacja oczekująca na weryfikację; dodane ogłoszenie. |
| Kroki testowe | 1. Zaloguj jako wolontariusz (inna sesja). 2. Przeglądaj listę ogłoszeń publicznych. |
| Oczekiwany rezultat | Ogłoszenie organizacji pending NIE jest widoczne na liście wolontariusza. |
| Status | ☐ OK ☐ NOK |
| Tester / data | _______________ / __.__.2026 |
| Uwagi |  |

## 7.1. Pusta formatka (do kopiowania)

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC-___ |
| Moduł |  |
| Rola | Wolontariusz / Organizacja / Administrator |
| Warunki wstępne |  |
| Kroki testowe | 1. … 2. … 3. … |
| Oczekiwany rezultat |  |
| Status | ☐ OK ☐ NOK |
| Tester / data | _______________ / __.__.2026 |
| Uwagi |  |