# MoSCoW — System wolontariatu PomagaMY — sprint 2 tygodnie

## Metadane dokumentu

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Produkt | PomagaMY — platforma wolontariatu |
| Metoda priorytetyzacji | MoSCoW |
| Zakres czasowy | 2 tygodnie (MVP demonstracyjny) |
| Data / wersja | Wersja pod eksport do DOCX |

## 1. Wprowadzenie (opis kontekstu)

| Aspekt | Treść |
| --- | --- |
| Cel projektu | Intuicyjna i bezpieczna platforma łącząca organizacje z wolontariuszami. |
| Cel tej wersji MoSCoW | Dopasowanie zakresu do dwutygodniowego sprintu: działający główny przepływ (ogłoszenie → zgłoszenie → akceptacja → zakończenie) oraz minimalna administracja. |
| Komponenty techniczne | Aplikacja mobilna (mobile/), wersja web (web/), landing WordPress (wordpress-landing-wolontariat/), UI w Figma. Wymagania funkcjonalne dotyczą głównie mobile + web; landing — prezentacja i CTA do aplikacji. |
| Zasada sprintu | Jedna tabela poniżej (§2) zbiera wszystkie funkcje: sekcja, rola, funkcjonalność, opis + MoSCoW + co robisz w MVP. „Osoba potrzebująca pomocy” = rola organizacji w PomagaMY. |

## 2. Wymagania funkcjonalne — jedna czytelna tabela

Najpierw legenda, potem pełna lista w jednej tabeli (31 wierszy) — tak Word po eksporcie pokazuje jeden spójny układ.

### Legenda MoSCoW (kolumna „MoSCoW”)

| Symbol | Znaczenie |
| --- | --- |
| Must | Robisz w tym sprincie (może być uproszczenie — wtedy w „Uwagi MVP”). |
| Should | Ważne, ale po MVP lub tylko jeśli starczy czasu. |
| Could | Kolejne iteracje; nie planuj w tych 2 tygodniach. |
| Won’t | Świadomie nie robisz w tym horyzoncie. |

### Tabela: Lp. + Sekcja + Rola + Funkcjonalność + Opis + MoSCoW + Uwagi MVP

| Lp. | Sekcja | Rola | Funkcjonalność | Opis | MoSCoW | Uwagi MVP (2 tygodnie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja i logowanie | Gość | Tworzenie konta | Rejestracja jako wolontariusz lub osoba potrzebująca pomocy (organizacja). | Must | Tak — pełna ścieżka z podziałem ról. |
| 2 | Rejestracja i logowanie | Gość | Logowanie przez e-mail | Dostęp za pomocą e-maila i hasła. | Must | Tak. |
| 3 | Rejestracja i logowanie | Gość | Logowanie przez media społecznościowe | Logowanie np. Google, Facebook. | Should | Nie w obowiązkowym MVP. |
| 4 | Rejestracja i logowanie | Gość lub zalogowany | Reset hasła | Reset hasła (np. link na e-mail). | Must | Tak — minimum e-mail; bez wymogu wszystkich providerów. |
| 5 | Rejestracja i logowanie | Użytkownik zalogowany | Wylogowanie | Zakończenie sesji użytkownika. | Must | Tak. |
| 6 | Profil użytkownika | Użytkownik zalogowany | Przegląd profilu | Dane, rola; docelowo statystyki, gwiazdki, historia. | Must | Uproszczenie: rola, dane, listy „moje zgłoszenia” i „moje ogłoszenia”; bez gwiazdek. |
| 7 | Profil użytkownika | Użytkownik zalogowany | Edycja profilu | Imię, zdjęcie, opis, dane kontaktowe. | Must | Tak; minimum: identyfikacja i kontakt. |
| 8 | Profil użytkownika | Użytkownik zalogowany | Usuwanie konta | Trwałe usunięcie własnego konta. | Should | Opcjonalnie w sprincie. |
| 9 | Opinie i oceny | Organizacja | Ocena wolontariusza | Po zakończeniu zadania organizacja ocenia wolontariusza. | Should | Po MVP. |
| 10 | Opinie i oceny | Wolontariusz | Ocena organizacji | Ocena po wykonanym zadaniu. | Should | Po MVP. |
| 11 | Opinie i oceny | Wolontariusz lub organizacja | Komentarze dwustronne | Komentarze z obu stron. | Should | Po MVP. |
| 12 | Ogłoszenia | Organizacja | Tworzenie ogłoszeń | Tylko organizacja (lub konto powiązane z organizacją) dodaje ogłoszenia o pomocy. | Must | Tak; w MVP możliwa prosta weryfikacja konta org.; pełny proces weryfikacji — późiej. |
| 13 | Ogłoszenia | Gość lub zalogowany | Przegląd ogłoszeń | Przeglądanie listy ogłoszeń. | Must | Tak. |
| 14 | Ogłoszenia | Gość lub zalogowany | Filtrowanie i wyszukiwanie | Kategoria, lokalizacja, termin. | Should | Po MVP lub na końcu sprintu. |
| 15 | Ogłoszenia | Organizacja, właściciel | Edycja i usuwanie ogłoszeń | Edycja i usunięcie własnych ogłoszeń. | Should | W MVP często wystarczy usunięcie przez admina. |
| 16 | Zgłoszenia | Wolontariusz | Wysyłanie zgłoszenia | Zgłoszenie chęci pomocy przy ogłoszeniu. | Must | Tak. |
| 17 | Zgłoszenia | Organizacja | Akceptacja zgłoszenia | Wybór wolontariusza z listy zgłoszeń. | Must | Tak. |
| 18 | Zgłoszenia | Organizacja | Zakończenie zadania | Potwierdzenie realizacji po wykonaniu. | Must | Tak. |
| 19 | Powiadomienia | Wolontariusz lub organizacja | Powiadomienia o zmianie statusu | Informacja o zmianie statusu zgłoszenia (docelowo push). | Must | W MVP: tylko w aplikacji. Push: Should. |
| 20 | Skargi i nadużycia | Użytkownik zalogowany | Zgłaszanie nadużyć i skarg | Ogłoszenia, zachowania, nieuczciwe oceny. | Must | Tak: formularz i zapis. |
| 21 | Gamifikacja | Wolontariusz | Zdobywanie gwiazdek | Punkty za wykonane zadania. | Could | Nie w sprincie. |
| 22 | Gamifikacja | Wolontariusz | Sklep z nagrodami | Wymiana gwiazdek na nagrody. | Could | Nie w sprincie. |
| 23 | Gamifikacja | Wolontariusz | Bilans gwiazdek | Liczba gwiazdek w profilu. | Could | Nie w sprincie. |
| 24 | Administrator | Administrator | Moderacja ogłoszeń | Usuwanie ogłoszeń naruszających regulamin. | Must | Tak. |
| 25 | Administrator | Administrator | Zarządzanie nagrodami | Dodawanie i edycja nagród w sklepie. | Could | Nie w sprincie. |
| 26 | Administrator | Administrator | Zarządzanie użytkownikami | Podgląd profili i blokada kont. | Must | Tak: blokada i podstawowe dane. |
| 27 | Administrator | Administrator | Analiza skarg | Przegląd skarg i działania. | Should | W MVP: lista skarg; pełny workflow — później. |
| 28 | Strona projektu | Gość | Landing WordPress | Strona publiczna PomagaMY, linki do aplikacji. | Must | Tak (motyw landing w repozytorium). |
| 29 | Poza sprintem | — | System czatu | Czat między użytkownikami. | Won’t | Nie teraz. |
| 30 | Poza sprintem | — | Kalendarz i mapy | Integracje zewnętrzne. | Won’t | Nie teraz. |
| 31 | Poza sprintem | — | Partnerstwa B2B (skala) | Duże programy firmowe. | Won’t | Nie teraz. |

Szeroka tabela w Wordzie: zaznacz tabelę → Układ → Autodopasuj do zawartości lub ustaw orientację strony na poziomą dla tej sekcji.

## 3. Wymagania niefunkcjonalne — jedna tabela

| Lp. | Kategoria | MoSCoW | Wymaganie | Uwagi MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Bezpieczeństwo | Must | Hasło: min. 8 znaków, litery, cyfry, znak specjalny. | Tak. |
| N2 | Bezpieczeństwo | Must | Hasła jako hash (np. bcrypt) lub auth dostawcy. | Tak. |
| N3 | Bezpieczeństwo | Must | HTTPS w środowisku docelowym. | Tak. |
| N4 | Bezpieczeństwo | Should | Szyfrowanie danych w spoczynku (np. AES-256) — docelowo. | Opisać w pracy; implementacja może być później. |
| N5 | Bezpieczeństwo | Could | Audyt RODO / DPIA. | Jeśli promotor wymaga. |
| N6 | Język | Must | Domyślnie polski, bez żargonu IT. | Tak. |
| N7 | Język | Could | Wielojęzyczność (i18n). | Po MVP. |
| N8 | Kompatybilność | Must | Android 8+ (mobile). | Minimum testów. |
| N9 | Kompatybilność | Must | Web: 2 ostatnie wersje Chrome, Firefox, Edge. | Smoke test. |
| N10 | Kompatybilność | Must | Responsywność; telefon od ok. 4,5”. | Tak. |

## 4. Definition of Done — kryteria ukończenia sprintu

| Lp. | Kryterium |
| --- | --- |
| D1 | Ścieżka: organizacja dodaje ogłoszenie → wolontariusz składa zgłoszenie → akceptacja → zamknięcie zadania. |
| D2 | Admin usuwa naruszające ogłoszenie i może zablokować konto. |
| D3 | Użytkownik widzi zmianę statusu w aplikacji (in-app). |
| D4 | Landing WordPress kieruje do aplikacji i jest spójny z projektem graficznym. |

## Eksport do pliku Word (DOCX)

| Sposób | Instrukcja |
| --- | --- |
| Pandoc | "%LOCALAPPDATA%\Pandoc\pandoc.exe" "ścieżka\MOSCOW-PomagaMY-sprint-2-tygodnie.md" -o "ścieżka\MOSCOW-PomagaMY-sprint-2-tygodnie.docx" — jeśli plik .docx jest otwarty w Wordzie i pojawi się błąd, zapisz pod inną nazwą, np. ...-WYDRUK.docx. |
| Po otwarciu DOCX | Popraw szerokości kolumn w §2; ewentualnie obróć stronę dla tabeli. |

Pełniejszy MoSCoW docelowy można opisać w kolejnych rozdziałach jako plan po MVP.