PomagaMY

Dokumentacja projektowa
Aplikacja mobilna do koordynacji współpracy
między wolontariuszami a organizacjami non-profit

Collegium Da Vinci, Wydział Nauk Stosowanych, Informatyka
Autor: Yuliia Zavydovska, 28237
Promotor: mgr inż. Maksymilian Marcinowski
Poznań, 12.06.2026

# Spis treści

1. Metodologia pracy

2. Stack technologiczny rozwiązania

3. Wykorzystywane narzędzia

4. Ryzyka projektowe i plan mitygacji

5. Harmonogram pracy (wykres Gantta)

6. Plan monitorowania jakości

7. Scenariusze testowe

# 1. Metodologia pracy

Projekt PomagaMY realizowano metodą zwinne (Scrum) w modelu przyrostowym, z priorytetyzacją wymagań według MoSCoW oraz tablicą Kanban w Trello. Zakres MVP obejmował pełny cykl życia ogłoszenia: publikacja → zgłoszenie → akceptacja → zakończenie zadania oraz moduł administracyjny (weryfikacja NGO, skargi).

## 1.1. Podział na sprinty (zgodnie z rozdz. 3.5.1 pracy)

| Sprint | Tygodnie | Cel | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1–2 | Analiza, makiety Figma, konfiguracja Expo + Firebase | Model danych, projekt UI, działające środowisko |
| Sprint 2 | 3–4 | Autoryzacja i profile (Auth, Firestore, rejestracja wolontariusz/org.) | Logowanie, rejestracja ze statutem, sesja AsyncStorage |
| Sprint 3 | 5–6 | Ogłoszenia, wyszukiwarka, zgłoszenia wolontariusza | Rdzeń biznesowy MVP, filtrowanie, submitApplication |
| Sprint 4 | 7–8 | Panel admina, moderacja, reguły Security Rules, testy | Weryfikacja NGO, skargi, testy manualne TC_01–TC_09 |
| Rozszerzenie | 9–14 | Landing WordPress, integracja, dokumentacja, obrona | Strona promocyjna, praca dyplomowa, prezentacja |

## 1.2. Definition of Done

| Lp. | Kryterium ukończenia |
| --- | --- |
| D1 | Ścieżka: organizacja → ogłoszenie → zgłoszenie wolontariusza → akceptacja → zamknięcie. |
| D2 | Administrator weryfikuje NGO, moderuje skargi i może zablokować konto. |
| D3 | Zmiana statusu zgłoszenia widoczna w czasie rzeczywistym (onSnapshot, powiadomienia in-app). |
| D4 | Landing WordPress spójny wizualnie; reguły Firestore/Storage opublikowane. |

# 2. Stack technologiczny rozwiązania

| Warstwa | Technologia | Zastosowanie w PomagaMY |
| --- | --- | --- |
| Frontend mobilny | React Native, Expo SDK, TypeScript | Aplikacja Android — UI, nawigacja, logika klienta |
| Backend (BaaS) | Google Firebase (Auth, Firestore, Storage) | Uwierzytelnianie, baza NoSQL, pliki |
| Bezpieczeństwo | Firestore Rules, Storage Rules, JWT | RBAC: wolontariusz, organizacja, admin |
| Stan aplikacji | React Context (PomagaMYContext) | Sesja, subskrypcje onSnapshot w czasie rzeczywistym |
| Nawigacja | React Navigation 7 | Stack + bottom tabs; oddzielny flow adminMode |
| Upload plików | expo-file-system + REST Firebase Storage | Awatary, statuty PDF/JPG (do 15 MB) |
| Persystencja sesji | AsyncStorage (getReactNativePersistence) | Ciche odnowienie sesji Firebase Auth |
| Landing | WordPress — autorski motyw PHP | Strona promocyjna (Local WP w trakcie pracy) |

# 3. Wykorzystywane narzędzia

## 3.1. Development

| Narzędzie | Rola w projekcie |
| --- | --- |
| Visual Studio Code / Cursor | IDE, edycja TypeScript/React Native |
| Node.js + npm | Zależności, skrypty Expo (expo run:android) |
| Android Studio + emulator | Build natywny, testy na API 24+ |
| Firebase Console | Auth, Firestore, Storage, reguły bezpieczeństwa |
| Git + GitHub | Kontrola wersji, backup kodu (gałąź main) |
| Figma | Makiety UI/UX, user flow dla 3 ról |
| PlantUML | Diagramy UML i przepływów w pracy dyplomowej |

## 3.2. Współpraca i zarządzanie

| Narzędzie | Rola w projekcie |
| --- | --- |
| Trello (Kanban) | Planowanie sprintów, status zadań, limit WIP |
| Microsoft Word | Praca inżynierska, dokumentacja projektowa |
| Microsoft PowerPoint | Prezentacja na obronę |
| Local WP | Lokalne testy motywu WordPress landing page |
| E-mail / konsultacje | Kontakt z promotorem (mgr inż. M. Marcinowski) |

# 4. Ryzyka projektowe i plan mitygacji

| Ryzyko | Kategoria | Prawd. | Wpływ | Plan mitygacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Złe zarządzanie czasem i opóźnienia | Organizacyjne | Wysokie | Wysoki | Bufor 20% na zadanie; dzielenie etapów na mniejsze zadania |
| Pełzanie zakresu (Scope Creep) | Organizacyjne | Średnie | Średni | Rygorystyczna specyfikacja MoSCoW; pomysły „na później” |
| Zablokowanie przez błąd techniczny | Techniczne | Wysokie | Średni | Dokumentacja Expo/Firebase; Stack Overflow, GitHub Issues |
| Utrata kodu / awaria sprzętu | Losowe | Niskie | Krytyczny | Git + codzienny push do GitHub |
| Problemy integracji Firebase | Techniczne | Średnie | Średni | Model dokumentów przed kodowaniem; emulator reguł |
| Przekroczenie limitów darmowej chmury | Techniczne | Niskie | Średni | onSnapshot zamiast pętli zapytań; optymalizacja odczytów |
| Problemy wydajności UI | Techniczne | Niskie | Średni | FlatList, useMemo; testy na fizycznym smartfonie |
| Spadek motywacji / prokrastynacja | Osobiste | Średnie | Średni | Krótkie sprinty; technika Pomodoro |

# 5. Harmonogram pracy (wykres Gantta)

Harmonogram obejmuje okres październik 2025 – czerwiec 2026 (rok akademicki). Poniżej wstaw zrzut ekranu wykresu z pliku PomagaMY-wykres-gantta.png (wygeneruj: python generate_gantt_visual.py).

[MIEJSCE NA ZRZUT EKRANU WYKRESU GANTTA]

Kamienie milowe:

| Okres | Kamień milowy |
| --- | --- |
| PAŹ 2025 | Analiza wymagań, MoSCoW, makiety Figma |
| GRU 2025 | Auth, profile, integracja Firebase |
| LUT–MAR 2026 | Moduł ogłoszeń, zgłoszeń, panel organizacji |
| KWI–MAJ 2026 | Panel admina, testy TC_01–TC_09, landing WordPress |
| CZE 2026 | Dokumentacja pracy, prezentacja, obrona |

# 6. Plan monitorowania jakości

## 6.1. Cele i środowisko testów

Testy manualne typu Black-Box na urządzeniu fizycznym z Androidem (wersja 13, Full HD+). Weryfikacja wymagań funkcjonalnych (Tab. 3.1–3.12) i niefunkcjonalnych (Tab. 3.13, NF-1–NF-8).

## 6.2. Metody kontroli jakości

| Metoda | Częstotliwość | Kryterium sukcesu |
| --- | --- | --- |
| Testy scenariuszowe (rozdz. 7) | Po każdym sprincie | Status ZALICZONY dla TC_01–TC_09 |
| Test regresji po poprawkach | Po naprawie błędu | Brak regresji na ścieżkach Must |
| Walidacja reguł Firebase | Przed testami integracyjnymi | Odrzucenie nieautoryzowanych operacji |
| Pomiar czasu synchronizacji | Testy TC_07 | 180–320 ms (LTE) dla onSnapshot |
| Test NF-8 (brak sieci) | TC_09 | Komunikat zamiast crashy |
| Konsultacja z promotorem | Co 2 tygodnie | Zgodność z założeniami pracy |

## 6.3. Wymagania niefunkcjonalne (skrót Tab. 3.13)

| ID | Wymaganie | Cel / sposób weryfikacji |
| --- | --- | --- |
| NF-1 | Czas odczytu Firestore | ≤ 1,5 s przy stabilnym LTE/Wi-Fi |
| NF-2 | Upload plików w tle | ActivityIndicator; brak zamrożenia UI (brak ANR) |
| NF-3 | Szyfrowanie HTTPS/TLS 1.3 | Domyślnie Firebase SDK |
| NF-4 | Reguły Security Rules | Testy uprawnień per rola |
| NF-5 | Dostępność BaaS | SLA Firebase ≥ 99,9% |
| NF-6 | Android 7.0+ (API 24) | Test na emulatorze i urządzeniu |
| NF-7 | Responsywność UI (Flexbox) | Ekrany 4,7–6,7 cala |
| NF-8 | Obsługa braku sieci | TC_09 — komunikat, brak awarii |

# 7. Scenariusze testowe

Scenariusze TC_01–TC_09 odpowiadają Tabelom 4.1 i 4.2 pracy inżynierskiej (rozdz. 4.4–4.5). Scenariusze TC_10–TC_14 uzupełniają wymagania z Tab. 3.7–3.12. Wszystkie przypadki zaliczono podczas testów na urządzeniu fizycznym.

## 7.1. Podsumowanie — moduł uwierzytelniania (Tabela 4.1)

| ID | Opis | Status |
| --- | --- | --- |
| TC_01 | Rejestracja wolontariusza z poprawnymi danymi | ZALICZONY |
| TC_02 | Rejestracja organizacji z przesłaniem statutu | ZALICZONY |
| TC_03 | Próba rejestracji na istniejący e-mail | ZALICZONY |
| TC_04 | Logowanie z niepoprawnymi danymi | ZALICZONY |

## 7.2. Podsumowanie — oferty i aplikacje (Tabela 4.2)

| ID | Opis | Status |
| --- | --- | --- |
| TC_05 | Tworzenie oferty przez zweryfikowaną organizację | ZALICZONY |
| TC_06 | Zgłoszenie chęci udziału przez wolontariusza | ZALICZONY |
| TC_07 | Akceptacja zgłoszenia przez organizację | ZALICZONY |
| TC_08 | Weryfikacja organizacji przez administratora | ZALICZONY |
| TC_09 | Symulacja braku sieci (NF-8) | ZALICZONY |

## 7.3. Szczegółowe formatki scenariuszy (TC_01–TC_09)

### Scenariusz TC_01

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_01 |
| Moduł | Uwierzytelnianie i rejestracja |
| Rola | Wolontariusz |
| Warunki wstępne | Aplikacja uruchomiona; brak konta o podanym e-mailu; aktywne połączenie z Internetem. |
| Kroki testowe | 1. Wybierz „Zarejestruj się” → typ konta Wolontariusz. 2. Wypełnij formularz: unikalny e-mail, hasło (min. 8 znaków), imię i nazwisko, telefon, miasto. 3. Zatwierdź rejestrację i zaloguj się tym samym e-mailem/hasłem. |
| Oczekiwany rezultat | Utworzenie rekordu w Firebase Auth; dokument users/{uid} w Firestore; przekierowanie do Panelu Wolontariusza. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_02

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_02 |
| Moduł | Uwierzytelnianie i rejestracja |
| Rola | Organizacja |
| Warunki wstępne | Aktywne połączenie z Internetem; plik statutu PDF ok. 1,5 MB na urządzeniu. |
| Kroki testowe | 1. Wybierz rejestrację → Organizacja. 2. Uzupełnij dane rejestrowe (NIP, nazwa, miasto) i dołącz plik statutu. 3. Zatwierdź rejestrację. |
| Oczekiwany rezultat | Asynchroniczny upload do Cloud Storage (orgDocs/{uid}/statut.*); konto ze statusem orgVerificationStatus: pending / oczekujący na weryfikację. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_03

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_03 |
| Moduł | Uwierzytelnianie i rejestracja |
| Rola | Wolontariusz / Organizacja |
| Warunki wstępne | W Firebase Auth istnieje już konto o podanym adresie e-mail. |
| Kroki testowe | 1. Próba rejestracji z tym samym adresem e-mail co istniejące konto. |
| Oczekiwany rezultat | Operacja zablokowana; komunikat ostrzegawczy (Toast/Alert) w języku polskim. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_04

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_04 |
| Moduł | Uwierzytelnianie i logowanie |
| Rola | Dowolna |
| Warunki wstępne | Ekran logowania; błędne hasło lub nieistniejący e-mail. |
| Kroki testowe | 1. Wprowadź niepoprawne dane uwierzytelniające. 2. Kliknij „Zaloguj się”. |
| Oczekiwany rezultat | Odrzucenie żądania przez Firebase Auth; wyczyszczenie pola hasła; monit o błędzie autoryzacji (rys. 4.34 w pracy). |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_05

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_05 |
| Moduł | Zarządzanie ofertami |
| Rola | Organizacja (approved) |
| Warunki wstępne | Zalogowana, zweryfikowana organizacja; formularz nowej oferty. |
| Kroki testowe | 1. Otwórz panel organizacji → dodaj ogłoszenie. 2. Wypełnij tytuł, opis, datę, lokalizację, kategorię. 3. Kliknij „Publikuj ogłoszenie”. |
| Oczekiwany rezultat | Dokument w kolekcji ogloszenia z visibleToVolunteers: true; oferta natychmiast widoczna na liście wolontariusza. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_06

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_06 |
| Moduł | Zgłoszenia wolontariusza |
| Rola | Wolontariusz |
| Warunki wstępne | Zalogowany wolontariusz; aktywne ogłoszenie visibleToVolunteers=true. |
| Kroki testowe | 1. Otwórz szczegóły oferty (OgloszenieDetailScreen). 2. Kliknij „Zgłoś się do zadania”. |
| Oczekiwany rezultat | Dokument w kolekcji applications ze statusem oczekujące; zmiana stanu przycisku w UI (rys. 4.35); brak duplikatu zgłoszenia. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_07

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_07 |
| Moduł | Rekrutacja organizacji |
| Rola | Organizacja |
| Warunki wstępne | Organizacja widzi zgłoszenie wolontariusza ze statusem oczekujące. |
| Kroki testowe | 1. Otwórz listę zgłoszeń do ogłoszenia. 2. Kliknij „Akceptuj” przy wybranym kandydacie. |
| Oczekiwany rezultat | Pole status → zaakceptowane w Firestore; zmiana widoczna u wolontariusza w czasie rzeczywistym (onSnapshot, 180–320 ms LTE). |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_08

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_08 |
| Moduł | Panel administratora |
| Rola | Administrator |
| Warunki wstępne | Konto admin; organizacja pending z załączonym statutem w Storage. |
| Kroki testowe | 1. Zaloguj się jako administrator. 2. Otwórz szczegóły organizacji; przejrzyj dokument. 3. Kliknij „Zatwierdź organizację”. |
| Oczekiwany rezultat | orgVerificationStatus / verificationStatus → approved; odblokowanie pełnej funkcjonalności publikacji ofert. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_09

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_09 |
| Moduł | Niezawodność (NF-8) |
| Rola | Dowolna (zalogowana) |
| Warunki wstępne | Użytkownik zalogowany; aktywna sesja; możliwość wyłączenia Wi-Fi/LTE. |
| Kroki testowe | 1. Wykonaj operację wymagającą sieci (np. zapis profilu, zgłoszenie). 2. W trakcie operacji wyłącz połączenie internetowe. |
| Oczekiwany rezultat | Aplikacja nie zamyka się nagle; czytelny komunikat o braku połączenia; brak crashy (wymaganie NF-8). Tryb produkcyjny wymaga sieci — brak buforowania Firestore offline. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

## 7.4. Scenariusze uzupełniające (TC_10–TC_14)

### Scenariusz TC_10

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_10 |
| Moduł | Moderacja i skargi |
| Rola | Wolontariusz / Organizacja |
| Warunki wstępne | Zalogowany użytkownik; istnieje ogłoszenie lub profil do zgłoszenia. |
| Kroki testowe | 1. Otwórz formularz zgłoszenia skargi (ReportComplaintScreen). 2. Wybierz kategorię, opisz naruszenie. 3. Wyślij zgłoszenie. |
| Oczekiwany rezultat | Dokument w kolekcji complaints ze statusem pending i timestampem. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_11

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_11 |
| Moduł | Edycja profilu |
| Rola | Wolontariusz |
| Warunki wstępne | Zalogowany wolontariusz; nowe zdjęcie awatara w galerii urządzenia. |
| Kroki testowe | 1. Otwórz EditProfileScreen. 2. Zmień miasto, zainteresowania i wybierz nowy awatar. 3. Kliknij „Zapisz zmiany”. |
| Oczekiwany rezultat | Aktualizacja users/{uid}; upload avatars/{uid}.jpg; nowe dane widoczne natychmiast w UI. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_12

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_12 |
| Moduł | Cykl życia ogłoszenia |
| Rola | Organizacja |
| Warunki wstępne | Organizacja ma opublikowane ogłoszenie bez aktywnych zgłoszeń. |
| Kroki testowe | 1. Zarchiwizuj ogłoszenie z listy OrgOgloszeniaListScreen. 2. Sprawdź listę wolontariusza. 3. Przywróć ogłoszenie z archiwum. |
| Oczekiwany rezultat | archived=true ukrywa ofertę (visibleToVolunteers=false); przywrócenie przy statusie approved ponownie publikuje ofertę. |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_13

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_13 |
| Moduł | Moderacja kont |
| Rola | Administrator |
| Warunki wstępne | Istniejąca skarga pending w panelu admina. |
| Kroki testowe | 1. Otwórz AdminComplaintDetailScreen. 2. Zatwierdź skargę i nałóż blokadę konta (accountSuspended: true). |
| Oczekiwany rezultat | Skarga resolved; użytkownik wymuszony logout przy następnej sesji; blokada logowania (firebaseLoginAppUser). |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

### Scenariusz TC_14

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC_14 |
| Moduł | Widoczność ofert pending |
| Rola | Wolontariusz + Organizacja (pending) |
| Warunki wstępne | Organizacja pending dodała ogłoszenie; osobna sesja wolontariusza. |
| Kroki testowe | 1. Zaloguj jako wolontariusz. 2. Przeglądaj publiczną listę ogłoszeń. |
| Oczekiwany rezultat | Ogłoszenie organizacji pending NIE jest widoczne (visibleToVolunteers=false). |
| Status | ZALICZONY |
| Tester / data | Yuliia Zavydovska / 12.06.2026 |
| Uwagi |  |

## 7.5. Pusta formatka (do kopiowania)

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC___ |
| Moduł |  |
| Rola | Wolontariusz / Organizacja / Administrator |
| Warunki wstępne |  |
| Kroki testowe | 1. … 2. … 3. … |
| Oczekiwany rezultat |  |
| Status | ☐ ZALICZONY ☐ NIEZALICZONY |
| Tester / data | _______________ / __.__.2026 |
| Uwagi |  |